## Slide 1: InscribeUAQ no está listo para liberarse
PROYECTO FINAL · SALA DE CONTROL DE CALIDAD
Dictamen del Equipo 2 · Plataforma universitaria de inscripciones
Versiones 0.6, 0.6.1 y 0.7 (simulación académica)
Alfredo Ramírez Jiménez
Adrián García López
Gabriel Martín Campos Aguilar
Bernardo David Nolasco Vargas
Notes: Expone: Alfredo (coordinación). Bloque 1 de 6, producto, usuarios y riesgos (2 min en total con las dos diapositivas siguientes). Guion de apertura (máx. 40 palabras): “Evaluamos InscribeUAQ para decidir si puede abrir inscripciones. La evidencia muestra sobrecupo, reglas académicas violadas y un flujo móvil bloqueado. Por ello recomendamos no liberar, hasta corregir seis defectos y medir la carga real.” Decir la decisión en el primer minuto; el resto de la exposición la defiende.

## Slide 2: 4,000 estudiantes, dos horas y casi todos desde el celular
Quién lo usa
Estudiantes, sobre todo en móvil; control escolar y soporte.
Qué debe lograr
Inscribir materias con lugar garantizado: seriación, cupo de 35, horario sin choques y máximo 7 materias; pagar y descargar el horario.
Qué es una falla grave
Inscrito sin lugar real, pago sin inscripción, selección perdida o no poder entrar durante la ventana oficial.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Modalidad: simulación navegable + prototipo propio; sin datos reales
Notes: Expone: Alfredo. Contexto: la ventana de inscripción es corta y masiva (4,000 estudiantes en las primeras dos horas, Act. 4). El pago es externo y el módulo de cupos cambió un día antes del lanzamiento. Restricciones: no hay sistema real; todo es simulación académica. El servicio QA de pagos no estuvo disponible y no se permite generar tráfico masivo.

## Slide 3: Cinco riesgos concentran la exposición más alta
ID | Riesgo prioritario | P | I | P×I
R01 | Sobrecupo por confirmaciones simultáneas | 4 | 5 | 20
R02 | Saturación: 4,000 estudiantes en 2 h | 4 | 5 | 20
R03 | Seriación mal evaluada (también en combinación) | 4 | 4 | 16
R04 | Pérdida de la selección (red, doble clic, sesión) | 4 | 4 | 16
R05 | Flujo móvil 390×844 bloqueado | 4 | 4 | 16
De 10 riesgos identificados. Desempate: primero el daño más difícil de detectar o recuperar (sobrecupo y seriación son silenciosos).
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: matriz de riesgos del expediente, sección 5 (escala 1 a 5)
Notes: Expone: Bernardo (análisis de riesgos). Los 10 riesgos están en el expediente. Fuera del top 5 quedaron el pago desincronizado (R06, 15), el límite de 7 materias (R07, 12), la privacidad de sesión (R08, 12), la duplicidad (R09, 12) y el riesgo de proyecto: ambiente de pagos y datos (R10, 12). Si preguntan por la escala: en la Actividad 4 usamos 1 a 3; para el proyecto la llevamos a 1 a 5, como pide la plantilla, y conservamos el mismo orden de prioridad.

## Slide 4: Cada riesgo recibió la técnica que podía revelarlo
Técnica | Riesgo | Qué podía revelar
Valores límite y particiones | R01, R03 | Cupo 34→35, materias 6→7 y 7→8
Tabla de decisión D1–D8 | R03 | Fallas que sólo aparecen al combinar reglas
Transición de estados T1–T5 | R06 | Pagos tardíos o duplicados que cambian el estado
Exploratorias PE01 y PE02 | R04, R05 | Doble clic, corte de red, sesión vencida, móvil
Concurrencia automatizada | R01 | Sobrecupo que a mano es intermitente
Carga (diseñada, bloqueada) | R02 | Saturación del acceso con 4,000 usuarios
Excluido: pasarela bancaria real, carga real masiva, todos los modelos de móvil y caducidad de reservas; cada exclusión queda como riesgo residual.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: estrategia de pruebas, sección 6; Act. 5–8 y 10
Notes: Expone: Gabriel (diseño y ejecución). Bloque 2 de 6, estrategia y cobertura (3 min con la siguiente diapositiva). Idea clave: probar más no es probar mejor. Las tablas de decisión y los estados encontraron defectos que no salen al probar reglas aisladas (D6 y pago tardío). Criterios de salida: 100% de casos de R01–R05 ejecutados, 0 defectos críticos o altos abiertos, ningún sobrecupo en 30 ráfagas concurrentes y carga con error menor al 2%.

## Slide 5: De 12 casos ejecutados, sólo 3 aprobaron
3
Aprobados
CP-01, CP-04 (tras 0.6.1), CP-07
9
Fallidos
Reglas, concurrencia, estados, móvil y privacidad
2
Bloqueados
CP-06 pagos QA caído · CP-11 sin ambiente de carga
1
No ejecutado
CP-10 transiciones no permitidas
15 casos diseñados: 3 negativos, 3 de valor límite, 2 exploratorios, 2 no funcionales, 1 recorrido completo y 1 de privacidad. Bloqueados y no ejecutados no cuentan como aprobados.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: registro maestro de ejecución, sección 8
Notes: Expone: Gabriel. Porcentaje aprobado: 3 de 12 ejecutados (25%). Ejecutados: 12 de 15 (80%). CP-04 falló en la 0.6 (permitía una octava materia) y aprobó en la 0.6.1; pero la misma corrección rompió la séptima materia válida (CP-05). Por eso una prueba de confirmación sola no basta: se necesita regresión. Los bloqueos no son defectos del producto: son limitaciones del ambiente, y dejan sin evidencia los riesgos R02 y R06.

## Slide 6: El último lugar se puede vender dos veces
HALLAZGO DECISIVO · D01 · SEVERIDAD CRÍTICA
36/35
Dos confirmaciones simultáneas por el último lugar: ambas aceptadas en 2 de 3 repeticiones (CP-03, evidencia E03).
54/35
Nuestro prototipo sin bloqueo, 20 solicitudes a la vez: sobrecupo en 10 de 10 ráfagas. Con reserva atómica: 35/35 en 30 de 30.
Fuente: E03 (Act. 6) · E02_Evidencia_AUT_Ejecucion.txt (28/10/2026). El prototipo modela la regla; no es la plataforma.
Notes: Expone: Adrián (gestión de defectos). Bloque 3 de 6, evidencias y defectos (4 min con la siguiente). Por qué es el hallazgo decisivo: es silencioso (ambos estudiantes ven “Lugar confirmado”), afecta horarios, listas y pagos, y ocurre justo en el escenario predecible de la apertura: miles compitiendo por los últimos lugares. “Intermitente” no significa “a veces funciona”: con 4,000 usuarios la frecuencia sólo puede subir. Límite de la evidencia: 3 repeticiones manuales en simulación; el prototipo demuestra el mecanismo, no mide el producto. Recomendación: reserva atómica y AUT-03 como prueba bloqueante.

## Slide 7: Seis defectos condicionan la liberación
ID | Defecto | Severidad | Reproducción
D01 | Confirmaciones simultáneas superan el cupo de 35 | Crítica | 2 de 3 · E03
D04 | Un pago tardío reactiva una solicitud cancelada | Crítica | Traza E7-03
D02 | Acepta una materia sin prerrequisito aprobado | Alta | 3 de 3 · E02
D03 | Reserva cupo cuando fallan prerrequisito y horario | Alta | Traza E7-01
D05 | Rechaza la séptima materia válida (regresión 0.6.1) | Alta | Regresión 0.6.1
D06 | Botón Confirmar fuera de pantalla en 390×844 | Alta | 100% · E8-06
Además: pantalla congelada ante corte de red (D07, alta) y datos visibles tras cerrar sesión (D08, media). D10 (octava materia) quedó corregido en 0.6.1.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: reporte de defectos, sección 9 (IDs originales DEF-01…06, H1–H3)
Notes: Expone: Adrián. Todos los de la tabla tienen prioridad inmediata: deben corregirse antes de abrir inscripciones. Diferenciamos tipos: 2 mejoras (sesión vencida borra la tira; filtros que se reinician), 2 limitaciones de ambiente (pagos QA y carga), 1 error de proceso (CP6-06 no se inició) y 1 falso positivo (el doble clic no duplicó la reserva; sólo duplicó el mensaje). No atribuimos causas técnicas sin evidencia: describimos lo observado y su frecuencia.

## Slide 8: Automatizamos lo que a mano no se repite con confianza
Prototipo E02 · 7 de 7 pruebas OK
AUT-01 Tabla de decisión D1–D8 · riesgo R03
AUT-02 Límites: cupo 34/35, materias 6→7 y 7→8
AUT-03 30 ráfagas de 20 solicitudes por el último lugar · R01
1 fallo esperado: el modo v0.6 reproduce el sobrecupo. Python 3.11, sin librerías externas; corrida del 28/10/2026.
Distribución
Ahora: AUT-01..03, login
Después: pago rechazado con stub
Manual: apariencia en pantallas, claridad de mensajes
Exploratoria: interrupciones y rutas inesperadas
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: carpeta E02_Automatizacion; backlog de la Act. 10
Notes: Expone: Adrián y Alfredo (métricas y defensa). Bloque 4 de 6, automatización, IA y métricas (2 min para las tres diapositivas). Por qué la concurrencia primero: es el riesgo de mayor exposición y a mano sólo se ve 2 de 3 veces. El script lo vuelve un invariante verificable: nunca más de 35 inscritos ni más de un éxito. Por qué no automatizamos el pago aún: la pasarela externa genera falsos positivos y es cara de mantener (índice 3.3 en la Act. 10). Limitación honesta: el prototipo modela la regla; no prueba la plataforma real.

## Slide 9: La IA aceleró el trabajo; las decisiones fueron del equipo
Integrar el expediente
Consolidó las actividades 1–11 en riesgos, casos y trazabilidad. Verificamos cada dato contra los PDF de origen.
Generar el prototipo
Propuso el código de AUT-01..03. Lo ejecutamos y comparamos cada aserción con las reglas RN1–RN3.
No se delega
El dictamen, la severidad de los defectos y la aceptación del riesgo residual.
Sin datos sensibles compartidos. La IA no inventó resultados: cada estado proviene de una evidencia identificada.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: registro de uso de IA, sección 12
Notes: Expone: Alfredo. Herramienta: Claude (Claude Code). Lo que tuvimos que corregir o validar: la IA re-escaló P×I de 1–3 a 1–5 y asignó IDs nuevos (DEF-06, D01–D10, M01, L01, FP-01); el equipo los revisó antes de aceptarlos. Respuesta a “¿qué dependió demasiado de la IA?”: la redacción y la consolidación; no la evidencia, que viene de las rondas 0.6, 0.6.1 y 0.7 y de la corrida real del prototipo.

## Slide 10: Ningún indicador cumple su meta
Indicador | Valor | Meta
Casos ejecutados | 12 de 15 (80%) | 15 de 15
Porcentaje aprobado | 3 de 12 (25%) | 95% o más
Riesgos prioritarios cubiertos | 4 de 5 (R02 bloqueado) | 5 de 5
Críticos y altos abiertos | 7 (2 críticos, 5 altos) | 0
Requisitos con evidencia | 6 de 8 (faltan pago y carga) | 8 de 8
Pruebas bloqueadas | 2 de 15 + 1 no ejecutada | 0 en riesgos prioritarios
Riesgo residual | Alto: 2 riesgos de 20 sin control | Bajo o aceptado
Integridad de cupo | 36/35 en 2 de 3 | 0 sobrecupos en 30 ráfagas
Equipo 2 · InscribeUAQ · Fuente: tablero ejecutivo, sección 13
Notes: Expone: Adrián. Fortaleza: el backend respeta la idempotencia del pago (E7-02) y el reintento libera el cupo (E7-04). Dato que podría engañar: el 35/35 del prototipo con reserva atómica no prueba el producto; sólo demuestra que la corrección es viable. Y “2 de 3” no es “funciona casi siempre”. Información aún desconocida: comportamiento con 4,000 usuarios reales y confirmación con pago real.

## Slide 11: No liberar
DICTAMEN DE LIBERACIÓN
Por qué
Dos defectos críticos abiertos (sobrecupo y pago tardío) y una plataforma que no se puede confirmar desde el móvil.
Acciones obligatorias
Corregir D01–D06, ejecutar carga (CP-11) y pago en sandbox (CP-06), regresión con AUT-01..03 en verde.
Reevaluar cuando
100% de los casos de R01–R05 ejecutados y 0 defectos críticos o altos abiertos.
Riesgo residual tras corregir: otras resoluciones móviles y caducidad de reservas. Vigilar inscritos > capacidad y pagos sin inscripción.
Notes: Expone: Alfredo. Bloque 5 de 6, dictamen (2 min). Declaración ejecutiva: “Recomendamos no liberar InscribeUAQ. De 15 casos, 12 se ejecutaron y sólo 3 aprobaron. Persisten dos defectos críticos: confirmaciones simultáneas superan el cupo de 35 y un pago tardío reactiva solicitudes canceladas. Además, el sistema acepta materias sin prerrequisito, rechaza la séptima materia válida y el botón Confirmar queda fuera de la pantalla en móvil. La carga de 4,000 estudiantes y el pago real no pudieron probarse. Reevaluaremos cuando D01–D06 estén corregidos, la regresión esté en verde y se ejecuten la carga y el pago en sandbox.” Por qué no “liberar con condiciones”: un monitoreo detecta el sobrecupo después de que ocurre; no lo evita, y el daño (estudiantes sin lugar real, cobros) es difícil de revertir en plena ventana.

## Slide 12: Respuestas preparadas para el comité
Pregunta | Nuestra respuesta
¿Qué riesgo podría no estar cubierto? | R02, saturación: CP-11 diseñado pero bloqueado. Es desconocido, no aprobado.
¿Qué evidencia demuestra la conclusión? | E03 (36/35) reproducido por AUT-03; E02 (3 de 3); E7-03; E8-06 (100%).
¿Qué defecto cambiaría la decisión? | Corregir D01 y D04 con regresión en verde permitiría pasar a “liberar con condiciones”.
¿Qué dependió demasiado de la IA? | La redacción y la consolidación; la evidencia viene de las rondas 0.6, 0.6.1, 0.7 y del script ejecutado.
¿Qué prueba repetir? | CP-03 con más repeticiones sobre la versión corregida, y CP-05 como regresión.
Equipo 2 · InscribeUAQ · Diapositiva de respaldo para preguntas (2 min)
Notes: Responde: todo el equipo; cada integrante toma la pregunta de su rol. Riesgos (Bernardo): cobertura y R02. Ejecución (Gabriel): qué repetir y por qué. Defectos (Adrián): reproducibilidad y severidad. Coordinación (Alfredo): IA y decisión. Reconocer límites: todo es simulación académica; el prototipo modela la regla, no la plataforma; la carga y el pago real no tienen evidencia.